## Slide 1
CAMPUS VIRTUAL UNC
Propuesta de
Servicios Profesionales
Reenganche automatizado · Dashboard de actividades · Inducción estudiantil · Estandarización de cursos
Preparado para Patricia Altamirano, Dirección de Campus Virtual
Junio 2026 · Confidencial
Confidencial · Campus Virtual UNC · Junio 2026
1

## Slide 2
CONTEXTO
Tres desafíos que escalan
con cada cohorte.
Abandono silencioso
Estudiantes inactivos en Módulo 1 sin intervención automatizada. Sin rescate, se pierden.
Decisiones a ciegas
Sin dashboard de actividades, los responsables no saben qué curso tiene 0% o 100% de completitud.
Fricción de punta a punta
Sin inducción estandarizada ni progresión encadenada, cada curso reinventa la rueda.
Esta propuesta ofrece tres niveles de intervención incremental. Cada nivel suma capacidades sobre el anterior.
Confidencial · Campus Virtual UNC · Junio 2026
2

## Slide 3
MVP 1 — RESCATE INMEDIATO
MVP 1 — Rescate Inmediato
6–8 semanas desde firma de contrato
→ 6 piezas de email HTML — 2 por curso (rescate M1 + mantenimiento M2)
→ 3 cursos cubiertos: IA y Automatización, Python 1, Yoga y Mindfulness
→ Configuración del plugin en entorno de producción
→ Pruebas de disparo en DEV con usuarios testing
→ Activación controlada del cron (sin envíos prematuros)
→ Setup de analítica: KPIs de Reactivación, Tiempo de Respuesta, Clics vs Finalización
110–155 módulos
$5.700.000 – $8.000.000 ARS
≈ USD 4.700 – 6.600
Entregables
Confidencial · Campus Virtual UNC · Junio 2026
3

## Slide 4
MVP 2 — VISIBILIDAD
MVP 2 — Visibilidad
Todo MVP 1, más dashboard · 10–14 semanas
→ Dashboard de Análisis de Actividades sobre Moodle Configurable Reports
→ Tasa de completitud por actividad y por curso
→ Alertas automáticas: 0% (bloqueo) y 100% (anomalía)
→ Reportes exportables para responsables académicos
→ Cruce de datos: emails de reenganche vs progreso de actividades
190–270 módulos
$9.800.000 – $14.000.000 ARS
≈ USD 8.100 – 11.600
Entregables adicionales
Confidencial · Campus Virtual UNC · Junio 2026
4

## Slide 5
MVP 3 — CICLO COMPLETO
MVP 3 — Ciclo Completo
Todo MVP 2, más inducción + estandarización · 16–22 semanas
Inducción Estudiantil
→ Tour de Automatriculación
→ Tour de Autoregistro
→ Video de bienvenida institucional
→ Mails de confirmación (2 variantes)
→ Módulo 0 en todos los cursos activos
Estandarización de Cursos
→ Exámenes auto-calificados
→ Progresión encadenada por módulo
→ Material obligatorio configurado
→ Emisión de certificados automatizada
320–460 módulos | $16.500.000 – $23.800.000 ARS | ≈ USD 13.600 – 19.600
Todo MVP 1 + MVP 2, más inducción y estandarización. El paquete completo para el ciclo de vida del estudiante.
Confidencial · Campus Virtual UNC · Junio 2026
5

## Slide 6
TABLA COMPARATIVA
Tabla Comparativa
Capacidad | MVP 1 Rescate | MVP 2 Visibilidad | MVP 3 Ciclo Completo
Emails de reenganche | ✓ | ✓ | ✓
Analítica de reenganche | ✓ | ✓ | ✓
Dashboard de actividades | — | ✓ | ✓
Alertas automáticas | — | ✓ | ✓
Inducción estudiantil | — | — | ✓
Estandarización de cursos | — | — | ✓
Módulos UNC | 110–155 | 190–270 | 320–460
Pesos (ARS) | $5.7M–$8.0M | $9.8M–$14.0M | $16.5M–$23.8M
USD (referencia) | $4.7K–$6.6K | $8.1K–$11.6K | $13.6K–$19.6K
Semanas | 6–8 | 10–14 | 16–22
Confidencial · Campus Virtual UNC · Junio 2026
6

## Slide 7
Próximos Pasos
1
Revisión y ajuste de alcance por parte de Campus Virtual
2
Definición del nivel seleccionado (MVP 1, 2 o 3)
3
Presentación formal a Prosecretaría de Informática (Ing. Alfredo M. Montes)
4
Firma de contrato e inicio de actividades
Modalidad: Contratación bajo normativa UNC · Unidad: Módulo UNC ($51.700 ARS)
Ajuste por inflación si pago demorado >60 días · Mantenimiento: 15% anual (opcional)
Propuesta válida por 60 días. ARS y USD a tipo de cambio oficial estimado.
Confidencial · Campus Virtual UNC · Junio 2026
7